#### UMOWA- projekt

W dniu ……………… 2020 roku pomiędzy:

Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 
ul. Sabinowska 62, 42-200 Częstochowa, NIP 573-11-77-649

reprezentowaną przez Komendanta ………………………………..

zwaną w treści umowy Zamawiającą

a

…………………………….. z siedzibą w ………

NIP: ……………..; REGON: ………………;

reprezentowaną przez: ………………………

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

  - Zamawiająca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty zwane dalej „przedmiotem umowy” polegające na wykonaniu na stanowiskach garażowych pojazdów  pożarniczych w Centralnej  Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie systemu umożliwiającego podłączenie pojazdów do prądu poprzez system ładowarek  w celu utrzymania prawidłowego naładowania akumulatorów oraz podłączenie do instalacji pneumatycznej w celu utrzymania właściwego ciśnienia w układzie pneumatycznym pojazdu jednocześnie (jednym przewodem i złączem),co umożliwi szybszy wyjazd samochodów do działań ratowniczych (system szybki start).

  - Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

  - Zainstalowanie urządzeń do  zasilania pojazdów w prąd oraz sprężone powietrze jednocześnie, dla 10 stanowisk pojazdów w garażach budynku dydaktyczno-hotelowego nr 40 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sabinowskiej 62-64  w Częstochowie;

  - Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi urządzeń dla co najmniej 5 (pięciu) pracowników Zamawiającej. Termin szkolenia uzgodniony zostanie najpóźniej w trakcie odbioru przedmiotu umowy.

  - Przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z wydaniem decyzji zezwalającej 
na eksploatację urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego. Koszt związany 
z przeprowadzeniem kontroli przez UDT jak i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów i badań leży po stronie Wykonawcy.

  - Przekazanie Zamawiającej dokumentacji powykonawczej, dokumentacji projektowej uwzględniającej modyfikację.

  - Dokumentacja projektowa powykonawcza z wprowadzonymi przez Wykonawcę zmianami zostanie przekazana Zamawiającej z zachowaniem terminu określonego w § 2 ust. 1 i 2. Ponadto zostanie przekazana Zamawiającej dokumentacja z wynikami prób i  pomiarów, przy odbiorze końcowym robót.

  - Zakres rzeczowy zamówienia określają również nw. dokumenty:

  - Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy), dokumentacja projektowa  w wersjach ostatecznych,   uwzględniająca wprowadzone przez strony modyfikacje;

  - Oferta Wykonawcy.

  - W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), w tym dokumentacja projektowa, nie podają w sposób szczegółowy sposobu wykonywania robót lub wykonania określonego elementu mającego wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzgodnienia tych kwestii z Zamawiającą.

  - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego przedmiotu należącego do  Zamawiającej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wynikłej szkody.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonania przedmiotu zamówienia oraz zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy), otrzymał dokumentację projektową i się z nią zapoznał, warunki wykonania umowy są mu znane          i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

  - Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją robót bez zakłóceń.

  - Wykonawca oświadcza, iż na żądanie Zamawiającej dostarczy dokumenty potwierdzające parametry, przydatność do stosowania w budownictwie, jakość użytych do wykonania umowy surowców i materiałów; dotyczy to dokumentów, jakie wymagane są w obrocie tymi surowcami i materiałami.

  - Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP).

  - Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

  - Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiająca wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę minimum 2 (dwóch) osób na pełny etat, wykonujących bezpośrednio, fizycznie czynności robót. W związku z powyższym, Wykonawca lub podwykonawca, przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez te osoby, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającej wykaz pracowników oraz oświadczenie o zatrudnieniu ich na podstawie umowy o pracę. W przypadku zmiany pracowników lub ustanowienia zastępstw, wykaz i oświadczenia muszą być każdorazowo aktualizowane. Na  żądanie Zamawiającej, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnienie na podstawie umów o pracę. Nieprzedstawienie takich dokumentów traktowane będzie jako naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i spowoduje zastosowanie kary umownej, przewidzianej w § 13 ust. 2 pkt 6 umowy. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących robotami, nadzorujących roboty, dostawców materiałów budowlanych.

§ 2

      - Całkowite wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 60 dni od podpisania umowy

      - Termin wykonania robót będzie zachowany w dacie zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót, jeśli dojdzie do odbioru robót w terminie przewidzianym 
w § 8 ust. 3 i 5.

      - Od dnia protokolarnego przekazania miejsca wykonywania robót przez Zamawiającą, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającą oraz ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającej oraz osobom trzecim.

§ 3

- Zamawiająca powołuje inspektora nadzoru w osobie  - ……………; ……………;

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z zapewnieniem prawidłowego, zgodnego z umową i projektem, wykonania umówionych robót.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik robót w osobie ……………… posiadający uprawnienia nr ……………… .

- Wykonawca oświadcza, iż kierownik robót posiada odpowiednie kwalifikacje
 do pełnienia funkcji. Wykonawca  upoważnia kierownika budowy do utrzymywania kontaktu z Zamawiającą oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie wykonywanych robót.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 2 i 3 w trakcie wykonywania robót wymagać będzie zgody Zamawiającej i sporządzenia aneksu do umowy.

§ 4.

- Roboty będą realizowane z materiałów Wykonawcy i w zakresie zgodnym 
z dokumentacją przetargową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

- Wykonawca oświadcza, że użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały 
są fabrycznie nowe i spełniają wymagania jakościowe oraz spełniają parametry określone w dokumentacji projektowej oraz w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

§ 5*

Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie bez udziału podwykonawców.

§ 5*

      - Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części zamówienia:

- ………………………………….– zakres procentowy….%.

- ………………………………….– zakres procentowy….%.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

      - Wykonawca może:

- powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania 
w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

- wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż w Ofercie,

- wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie,

- zrezygnować z Podwykonawstwa.

      - W przypadku, gdy nastąpi zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającej, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Umowa z Podwykonawcą powinna określać:

- termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

- że Zamawiająca zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającą Umowy 
o Podwykonawstwo.

- zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), sposób realizacji, zastosowane materiały, które nie mogą być sprzeczne z umową zawartą 
z Zamawiającą,

- termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającą,

- wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego zakresu robót,

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającą Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającą Wykonawcy.

- sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą lub sprzecznych 
z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającą.

8. Możliwość zapłaty bezpośredniej, o której mowa w ust. 5 pkt. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającą umowy 
o podwykonawstwo, stąd podwykonawca zobowiązany jest posiadać zaakceptowaną Umowę o podwykonawstwo przez Zamawiającą przed rozpoczęciem wykonywania robót.

9.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającej projektu Umowy o podwykonawstwo, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

10.	Jeżeli Zamawiająca w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy 
o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że zaakceptowała  projekt umowy.

11. 	Zamawiająca jest uprawniona zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do przedłożonego projektu umowy (zmiany umowy) w przypadku przedłożenia Umowy 
o podwykonawstwo, nie spełniającej określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) wymagań oraz niezgodnego z ust. 5 i 6 w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającej.

12. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo (zmiany umowy) – w przypadku ich nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych– Zamawiająca wnosi sprzeciw w terminie kolejnych 3 dni roboczych do ww. umowy, która została mu przedłożona.

13. 	Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo,  lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającą zastrzeżeń, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Zamawiająca traci uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu po upływie 7 dni od dnia jej złożenia przez Wykonawcę.

14.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
do każdorazowego przedkładania Zamawiającej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15. 	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie 
o podwykonawstwo.

16. 	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

17. 	Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

18. 	Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotową umową również oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury.

19. 	Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiająca zaakceptowała, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się 
z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającej.

20. 	Zamawiająca zobowiązana jest wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 
w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.

21. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiająca posiada uprawnienie do dysponowania wskazanymi kwotami zgodnie z postanowieniami art. 143c ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (odmawia dokonania bezpośredniej zapłaty, dokonuje bezpośredniej zapłaty podwykonawcom, składa przedmiot żądania do depozytu sądowego).

22.	Zamawiająca jest zobowiązana zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 20 i 21 uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

23. 	Zamawiająca podejmuje decyzję w przedmiocie płatności bezpośredniej na rzecz podwykonawców w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania zapłaty.

24. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającą w złotych polskich

25. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiająca potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

26. 	Zamawiająca może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu 
o udzielenia zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

27.	Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

28. 	Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającej dokonać cesji na jego korzyść uprawnień wynikających z tych zobowiązań.

§ 6

  - Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy, strony ustalają zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę:

        - ……,… złotych netto (słownie: ……………… ./100 netto).

        - VAT według obowiązujących stawek w wysokości  23% w kwocie …………. zł.

        - Wartość brutto wynosi …………. złotych (słownie: ………………./100 brutto).

  - Podstawę do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia stanowi protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez Zamawiającą i Wykonawcę. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest wykonanie robót oraz dostarczenie dokumentu zapłaty (faktury).

  - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.

  - W okresie trwania umowy wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawców 
za wykonanie robót określonych w § 5* ust. 1 niniejszej umowy.*

§ 7

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi jedną fakturą końcową.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisję powołaną przez Zamawiającą do odbioru.

- Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego będzie całość dokumentacji  powykonawczej oraz protokoły badań i prób.

- Faktura wystawiona będzie na Zamawiającą: Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

- Należność Wykonawcy przekazana będzie na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającej prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 2, 3 oraz 8.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- Zamawiająca oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT i podaje dane do faktury:

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, NIP: 573 11 77 649.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotową umową również oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów 
o podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury.*

- Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo. *

- Podstawą płatności należnych Podwykonawcom zgodnie z ust. 14 będzie prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z dołączonymi potwierdzonymi za zgodność 
z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur podwykonawców, sporządzonymi przez Wykonawcę i Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót wynikających z Umów 
o podwykonawstwo.*

- Kwoty wypłacone podwykonawcom na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 5 pomniejszać będą należności Wykonawcy wskazane na fakturze.*

- W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturował żadnych robót w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność i brak wymagalności jakiejkolwiek kwoty z tytułu wykonanych robót - to wówczas cała kwota wynikającą z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy.*

- Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi Zamawiająca będzie realizowała na zasadach określonych 
w § 5* umowy na konto bankowe Podwykonawców wskazane w kopiach faktur.*

14. 	Postanowienia ust. 8-13 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umów Podwykonawcy z Dalszym podwykonawcą.*

§ 8

- Odbioru robót oraz robót ulegających zakryciu dokonają przedstawiciele Zamawiającej w terminie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę. W przypadku nie zgłoszenia do odbioru tych robót wykonawca na żądanie przedstawicieli Zamawiającej będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającej zrealizowanego przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu badań, prób technicznych i testów itp.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającej w formie pisemnej. Zamawiająca wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 5 dni roboczych 
od daty zgłoszenia.

- Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającą do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

- Prace Komisji, nie powinny trwać dłużej niż 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

- Z czynności odbioru, sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów na ich usunięcie.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającej przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia odmawia odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiająca może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiająca może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

  - Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającej o usunięciu wad.

  - Zamawiająca przerywa czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

  - Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającej:

        - dokumentację powykonawczą wraz z dokumentacją z pomiarów,

        - karty gwarancyjne,

        - atesty, aprobaty techniczne na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały
 i urządzenia itp. (na żądanie Zamawiającej),

        - ewentualne uzgodnienia z Zamawiającą;

        - oświadczenie kierownika robót o zakończeniu robót oraz o ich prawidłowości 
i  zgodności z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami 
i obowiązującymi normami.

§ 9

- Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe z winy Zamawiającej z powodu wadliwego użytkowania.

- Wykonawca udziela min 12 miesięcy gwarancji oraz 36 miesięcy rękojmi liczonej od daty całkowitego odbioru przedmiotu umowy.

      - Usunięcie ujawnionych wad w okresie rękojmi i gwarancji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od zawiadomienia o wadach. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiająca może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej a kosztami usunięcia obciążyć Wykonawcę.

      - W czasie obowiązywania gwarancji wykonawca zapewni nieodpłatne przeglądy 
i wymagany nieodpłatny serwis instalacji i urządzeń przez siebie zamontowanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi co najmniej raz w roku. Przy czym przegląd w ostatnim roku obowiązywania gwarancji zostanie wykonany nie później niż miesiąc przed upływem okresu gwarancji. Do kosztów zalicza się między innymi wykonanie przeglądu (koszt roboczogodzin) materiały eksploatacyjne oraz koszt dojazdu serwisu.

      - W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad Zamawiająca może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 10

- Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków opisanych w ustępach poprzednich spowoduje obciążenie Wykonawcy karą umowną w wysokości 5% umówionego wynagrodzenia netto w §6 ust 1.

§ 11.

        - Zamawiająca zobowiązana jest do:

          - przekazania niezbędnych dokumentów i informacji koniecznych 
do wykonania zamówienia,

          - odbioru należycie wykonanych czynności ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego,

          - terminowego regulowania wystawionej przez Wykonawcę faktury,

          - udostępnienia energii elektrycznej i wody do wykonania robót objętych umową,

        - Wykonawca zobowiązany jest do:

          - protokolarnego przejęcia miejsca realizacji robót,

          - realizacji robót w szczególności zgodnie z:

            - przepisami BHP

            - opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),

            - ze złożoną ofertą

            - technologią określoną w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),

            - dokumentacją projektową,

            - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

            - z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,

            - przepisami prawa budowlanego,

            - obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,

            - niniejszą umową,

          - skonsultowania z Zamawiającą miejsca poboru źródeł zasilania energii elektrycznej
i wody,

          - zapewnienia uprawnionej obsługi używanego sprzętu,

          - kontaktowania się z Zamawiającą w celu dokonania ewentualnych uzgodnień i poprawek w projekcie w takim terminie aby nie wstrzymywało to realizacji robót,

          - uczestnictwa w czynnościach odbioru końcowego,

          - terminowego usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

          - natychmiastowego powiadomienia Zamawiającej o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach w miejscu robót,

          - przestrzegania przepisów bhp i p.poż.,

          - wykonanie rozruchu oraz regulacji wykonanych instalacji i sprawdzenie sprawności ich działania,

          - sporządzenia protokołu odbioru,

          - terminowego przekazania Zamawiającej wymaganej umową dokumentacji po wykonaniu robót,

          - wystawienia faktury po zakończeniu robót i odbiorze przez Zamawiającą prawidłowo zrealizowanych robót,

          - oznaczenia pracowników realizujących umowę czytelnymi identyfikatorami podającymi imię, nazwisko i firmę,

          - zapewnienia corocznych nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi,

          - przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń dla co najmniej 5 (pięciu) pracowników Zamawiającej;

§ 12.

W przypadku gdyby Wykonawca realizował niniejszą umowę bez należytej staranności, niezgodnie z normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP lub sprzecznie 
z umową, Zamawiająca ma prawo:

  - nakazać Wykonawcy zaprzestanie realizacji robót,

  - odstąpić od umowy.

Zapisy  § 14 ust. 3,4 stosuje się odpowiednio

§ 13.

- Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy  w przypadkach niżej opisanych nastąpi poprzez zapłatę kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającej kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w terminie usunięcia wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w §6 ust. 1. *

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                            o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5% wynagrodzenia brutto ustalonego §6 ust. 1.*

  - w przypadku ujawnienia, że w wykonywaniu robót nie biorą udziału osoby wymienione w wykazie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 
w wysokości 500 zł od każdego ujawnienia    osoby nie wymienionej w wykazie.

- Zamawiająca zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad dzień wyznaczony na przekazanie,

  - za opóźnienie w przystąpieniu do dokonania odbioru robót zanikających oraz odbioru końcowego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad dzień wyznaczony na dokonanie odbioru,

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje powstałej szkody. W przypadku powstania szkody wskutek zdarzeń, za które nie przysługuje kara umowna, Zamawiająca może dochodzić odszkodowania za zasadach ogólnych.

- Strony postanawiają, że należne Zamawiającej kary umowne mogą być potrącone 
z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Jeżeli wysokość kar umownych do potracenia będzie wyższa niż wartość faktury końcowej, Zamawiająca uprawniona jest do potrącenia różnicy należności z każdej wierzytelności, która przysługuje mu wobec Wykonawcy – w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 14.

- W przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiająca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa naliczania kary Zamawiającej i dochodzenia odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy Zamawiającej przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:

- nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął czynności dotyczących realizacji przedmiotu umowy 
w terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy,

- Wykonawca przerwał, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,                a przerwa trwa dłużej niż 5 dni roboczych,

- nastąpi rażące naruszenie warunków umowy w szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającej, nieterminowo, niezgodnie 
z harmonogramem lub w innych przypadkach określonych w umowie. Do skuteczności odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunięciem stanu stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu.

- dojdzie do zawarcia umowy z podwykonawcą bez pisemnej zgody Zamawiającej,

- w razie konieczności:

- dokonywania zapłaty bezpośredniej przez Zamawiającą Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bądź

- konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającą Umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającej Umowy o podwykonawstwie, których przedmiotem są dostawy lub usługi.*

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności i może być dokonane w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności wymienionych w ust.2.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiająca może zlecić wykonanie niewykonanego przez Wykonawcę zakresu robót osobie trzeciej i obciążyć Wykonawcę kosztami tych robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca obowiązany jest:

- w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającej, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której przyczyn doszło do odstąpienia od umowy,

- sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń nie zużytych i zostawionych na budowie,

- zgłosić do dokonania przez Zamawiającą odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.

- Zamawiająca dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną należne kary naliczone zgodnie z § 13 niniejszej umowy.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiająca jest obowiązana dodatkowo:

  - zapłacić za wykonane przez Wykonawcę roboty zabezpieczające, przejąć 
od Wykonawcy pod swój dozór miejsce wykonywania przedmiotu umowy.

§ 15.

            - Zamawiająca dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach:

  - zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy 
i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 
w szczególności gdy jest spowodowana:

    - koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych umowa podstawową,

    - następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającej, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającej.

  - usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 
w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji,

  - zmiany stawki podatku VAT, co zostanie unormowane odpowiednim aneksem do umowy – dotyczy ceny brutto (Zamawiająca przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT),

  - zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków wykonywania robót skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

  - wprowadzeniu robót zamiennych z powodu:

    - uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającą lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającej,

    - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

    - zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiając przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,

    - wad dokumentacji projektowej,

    - zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

    - konieczności wprowadzenia korzystnych dla ZAMAWIAJACEJ zmian cech towaru,

    - konieczności korzystnej dla Zamawiającej zmiany wynagrodzenia,

    - świadczeniem niemożliwym w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  - likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość ze względu na to, że majątek upadłego nie wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania, a także w przypadku powzięcia przez ZAMAWIAJĄCĄ wiadomości o zaistnieniu lub możliwości zaistnienia w krótkim czasie niewypłacalności Wykonawcy.

  - wystąpienia uzasadnionych, obiektywnych i niezależnych od WYKONAWCY ani ZAMAWIAJĄCEJ okoliczności powodujących przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określoną w § 6 ust. 1 umowy.

            - Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającą.

            - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 16.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o roboty budowlane.

- Zakazuje się dokonywania cesji wierzytelności Wykonawcy dotyczącej wynagrodzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającej wyrażonej na piśmie.

- W przypadku sporu Strony ustalają, że rozstrzygał go będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającej.

- Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Wszelka korespondencja między Stronami dotycząca umowy i jej wykonania będzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji umowy.

- W przypadku zmiany adresu, Strona której to dotyczy, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym druga Stroną na piśmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia korespondencja wysyłana jest na zmieniony adres.

- Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane w ramach umowy jednej Stronie przez drugą, będą przesyłane na piśmie. Dopuszczalne jest też przesyłanie faksem lub drogą elektronicznego przekazu na wskazane poniżej adresy e-mail:

  - Zamawiająca …………………………..

  - Wykonawca……………………………

- Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającej, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCA                                                     WYKONAWCA

Uwaga! *

Zapisy § 5*, § 6 ust. 5, § 7 ust. 8*-14*, § 13 ust. 2 pkt. 6)*-8)*, § 14 ust. 2 pkt. 7)*, niniejszej umowy obowiązują w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców